Zmluva o garantovanej energetickej službe

(vo vzťahu k modernizácii Budovy [_____])

uzatvorená v zmysle § 17  a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti

medzi Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

Obchodné meno	:		[_____]

Sídlo	:		[_____]

Štatutárny orgán	:		[_____]

Právna forma	:		[_____]

Zápis v registri	:		[_____]

IČO	:		[_____]

DIČ	:		[_____]

IČ DPH	:		[_____]

IBAN	:		[_____]

a

Prijímateľ

Obchodné meno	:		[_____]

Sídlo	:		[_____]

Štatutárny orgán	:		[_____]

Právna forma	:		[_____]

Zápis v registri	:		[_____]

IČO	:		[_____]

DIČ	:		[_____]

IČ DPH	:		[_____]

IBAN	:		[_____]

a to v nasledovnom znení:

Preambula

Vzhľadom na to, že	Prijímateľ prejavil záujem trvalo dosahovať úspory energií a zvýšiť tak energetickú efektívnosť prostredníctvom:

- rekonštrukcie a modernizácie Budovy, a

- energeticky hospodárneho prevádzkovania Budovy;

Vzhľadom na to, že	Poskytovateľ poskytuje energeticky úsporné riešenia a má záujem:

- zrealizovať (vykonať) Projekt,

- poskytovať Prijímateľovi iné potrebné služby s cieľom dosiahnuť dlhodobé úspory energie v Budove podľa Projektu; a

- garantovať Prijímateľovi v rámci Projektu dosiahnutie dohodnutých úspor, vrátane finančnej kompenzácie v prípade výpadku resp. nedosiahnutia úspor v zmysle podmienok tejto Zmluvy;

Vzhľadom na to, že	Projekt má pozostávať z viacerých etáp, a to nasledovných:

- vykonanie Podrobnej analýzy výsledkom ktorej bude Návrh; Návrh,  na základe výsledkov Podrobnej analýzy, bude obsahovať:

- optimálny návrh realizácie modernizácie;

- vypracovanie projektovej dokumentácie;

- návrh organizačných opatrení; a

- návrh zmien pracovných postupov platných pre Obdobie garancie (Etapa III), a to počas Obdobia príprav (Etapa I);

- realizácia Modernizácie; v rámci realizácie Modernizácie sa zhotoví (vykoná dodávka a montáž) energeticky úsporného opatrenia (na základe projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou Návrhu), a to počas Obdobia modernizácie;

- poskytnutie Služieb vrátane možnosti výhodného financovania odplaty za vyššie uvedené plnenie Poskytovateľa; v rámci poskytnutia Služieb sa bude riadiť a zabezpečovať prevádzka Budovy tak, aby Prijímateľ dosiahol garantované úspory energie;

Vzhľadom na to, že 	Zmluvné strany majú záujem spolupracovať pri realizácii Projektu;

Vzhľadom na to, že	Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach a obsahu Zmluvy;

Preto teraz			Zmluvné strany uzavierajú Zmluvu a to v nasledovnom znení:

Článok 1

Definície a výklad pojmov

  - Ak táto Zmluva neustanovuje inak, slová a výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú nasledujúci význam:

    - Areál		znamená všetky stavebné a technologické objekty tvoriace samotnú prevádzkovú alebo správnu jednotku Prijímateľa, nachádzajúce sa v jednej lokalite, ktorej súčasťou je aj Budova, a ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy;

    - Budova		znamená stavebný a technologický objekt, v ktorom sa bude realizovať Projekt, bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy;

    - Deň skončenia		znamená deň skončenia Obdobia modernizácie, ku ktorému dochádza v deň podpisu Protokolu Zmluvnými stranami, na základe ktorého Poskytovateľ odovzdal Prijímateľovi Budovu, Areál a zrealizovanú Modernizáciu;

    - Deň začatia		znamená deň začatia Obdobia modernizácie, ku ktorému dochádza v deň podpisu preberacieho protokolu Zmluvnými stranami, na základe ktorého Prijímateľ odovzdal Poskytovateľovi Budovu a Areál za účelom realizácie Modernizácie;

    - Dôverné informácie	znamenajú všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali Zmluvné strany alebo o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom pri uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pričom tieto majú charakter obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka;

    - DPH		znamená daň z pridanej hodnoty podľa slovenských právnych predpisov;

    - Garantované ročné

úspory 	znamená garantované ročné úspory v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy;

    - Harmonogram prác	znamená harmonogram prác v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy, v ktorom je uvedený rozsah prác, ktoré sa majú vykonať v rámci Projektu a lehoty, počas ktorých sa majú práce vykonať;

    - Modernizácia		znamená práce podľa projektovej dokumentácie z Návrhu, ktoré vykoná Poskytovateľ v Období modernizácie, pričom rozsah Modernizácie je uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy;

    - Návrh		znamená projektová dokumentácia potrebná pre realizáciu Modernizácie (napr. projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt) a návrh organizačných opatrení a zmien pracovných postupov platných pre Obdobie garancie;

    - Obdobie garancie

(Etapa III)	znamená obdobie začínajúce prvým dňom prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po Dni skončenia a končiace uplynutím obdobia, pre ktoré sa poskytuje garancia úspory energie ako je stanovené v Prílohe č. 5 Zmluvy;

    - Obdobie modernizácie

(Etapa II)	znamená obdobie začínajúce Dňom začatia a končiace Dňom skončenia, ktoré je určené pre realizáciu Modernizácie v zmysle Harmonogramu prác;

    - Obdobie príprav

(Etapa I)	znamená obdobie začínajúce dňom podpisu tejto Zmluvy a končiace Dňom začatia;

    - Obchodný zákonník	znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

    - OVZ		znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka;

    - Podklady		znamená dokumenty potrebné na vypracovanie Návrhu poskytnuté Prijímateľom, ako (verejným) obstarávateľom, vo (verejnom) obstarávaní, a to nasledovné:

(i)	dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, a to najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia;

(ii)	akékoľvek ďalšie podklady, ktoré Prijímateľ získal/poskytol Poskytovateľovi na základe jeho žiadosti počas lehoty na predkladanie ponúk;

    - Podrobná analýza	znamená podrobná analýza existujúceho stavu, t.j. stavebného stavu Budovy, pôvodného energetického systému Budovy  a používania/prevádzkovania Budovy v rozsahu podľa potrieb Poskytovateľa za účelom získania úplného obrazu a prehľadu o možnostiach úspor energie, výsledkom ktorej bude vypracovanie Návrhu;

    - Poskytovateľ		znamená poskytovateľ garantovanej energetickej služby, spoločnosť [obchodné meno], [sídlo], [IČO], [Obchodný register], [DIČ], [IČ DPH], [bankové spojenie a číslo účtu], [zastúpenie];

    - Prebytok úspor		znamená prevyšujúca časť úspor medzi Skutočnými ročnými úsporami a Garantovanými ročnými úsporami;

    - Prijímateľ		znamená prijímateľ garantovanej energetickej služby, [obchodné meno/ iné označenie], [sídlo], [IČO], [Obchodný register/ iný register], [DIČ], [IČ DPH], [bankové spojenie a číslo účtu], [zastúpenie]; [prípadne iné identifikačné údaje],

    - Projekt		znamená všetky úkony a konania, ktoré sú Zmluvné strany povinné resp. oprávnené vykonať podľa Zmluvy počas jeho realizácie, a to v rámci:

(i)	Obdobia príprav (Etapa I);

(ii)	Obdobia modernizácie (Etapa II); a

(iii)	Obdobia garancie (Etapa III);

    - Protokol		znamená písomný protokol o zrealizovaní Modernizácie, pričom Protokolom Zmluvné strany potvrdzujú aj odovzdanie a prevzatie časti Projektu Poskytovateľom Prijímateľovi; Protokol obsahuje najmä:

(i)	zhodnotenie kvality vykonaných prác (opis stavu vykonania Projektu);

(ii)	súpis zistených vád Modernizácie;

(iii)	dohodu o lehotách na odstránenie vád Modernizácie;

- záznam o zaškolení pracovníkov Prijímateľa vo vzťahu k užívaniu technológie, a ich súčastí, ktoré boli v rámci Zmluvy dodané:

    - Ročná úsporová perióda	znamená obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich mesiacov počas Obdobia garancie, pričom prvá Ročná úsporová perióda začína plynúť v deň začatia Obdobia garancie;

    - Skutočné ročné úspory	znamená celková suma úspor skutočne dosiahnutých počas Ročnej úsporovej periódy, prepočítaných podľa postupu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy;

    - Služby		znamená služby smerujúce k zabezpečeniu garancie úspor, prípadne ďalšie súvisiace služby ktoré Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi podľa tejto Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 6 Zmluvy;

    - Výpadok úspor		znamená chýbajúca časť úspor medzi Skutočnými ročnými úsporami a Garantovanými ročnými úsporami;

    - Zákon o DPH		znamená zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov;

    - Zákon o energetickej

efektívnosti	znamená zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov;

    - Zmluva		znamená táto Zmluva o garantovanej energetickej službe (vo vzťahu k modernizácii Budovy [_____]) uzatvorená medzi Zmluvnými stranami;

    - Zmluvné strany	znamená Poskytovateľ a Prijímateľ a „Zmluvná strana“ znamená ktorýkoľvek z nich.

  - Pri výklade Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak, alebo pokiaľ z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné:

    - pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak,

    - odkazy na článok, bod alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, bod alebo prílohu Zmluvy, a

    - nadpisy a obsahy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad  Zmluvy.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

  - Poskytovateľ vyhlasuje, že:

    - podniká v oblasti poskytovania garantovaných energetických služieb a je držiteľom všetkých oprávnení potrebných na plnenie tejto Zmluvy;

    - je držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 90001 alebo sa Zmluvné strany písomne dohodnú na inom štandarde kvality;

    - disponuje dostatočnými ľudskými a finančnými zdrojmi na splnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy; a

    - nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli  ohroziť plnenie z jeho strany v zmysle tejto Zmluvy.

  - Prijímateľ vyhlasuje, že:

    - je výlučným vlastníkom Budovy alebo, v prípade, že nie je vlastníkom Budovy, je oprávnený Budovu užívať a nakladať (disponovať) s ňou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov);

    - uzatvorenie tejto Zmluvy je v súlade s právnymi predpismi, ktorými je viazaný ako aj akýmikoľvek internými dokumentmi preňho záväznými, vzťahujúce sa najmä nie však výlučne na Budovu, pôvodný energetický systém Budovy, majetok resp. nakladanie so spravovaným majetkom, ako aj so všetkými zmluvami, platnými súdnymi, rozhodcovskými (arbitrážnymi) alebo správnymi rozhodnutiami;

    - nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie z jeho strany v zmysle tejto Zmluvy;

    - údaje poskytnuté Prijímateľom podľa tejto Zmluvy a Podklady sú správne a presné, a je si vedomý, že Poskytovateľ vykoná Projekt v dobrej viere spoliehajúc sa na správnosť týchto údajov;

    - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky Podrobnej analýzy a tým pádom Návrhu;

    - v Budove a Areáli sa nenachádzajú žiadne nebezpečné látky (ako napríklad azbest, formaldehyd, atď.) v stave priamo ohrozujúcom život a zdravie zamestnancov alebo subdodávateľov Poskytovateľa (v opačnom prípade sa Prijímateľ zaväzuje odškodniť Poskytovateľa a jeho subdodávateľov a zabezpečiť ochranu pred stratami a akýmkoľvek poškodeniami Poskytovateľa spojenými, spôsobenými alebo vyplývajúcimi z prítomnosti takýchto nebezpečných látok, či je si ich prítomnosti v Budovách Prijímateľ vedomý alebo nie; súčasne s vyššie uvedeným ak je akákoľvek takáto látka objavená počas Modernizácie, má Poskytovateľ právo zastaviť Modernizáciu, dokiaľ Prijímateľ na vlastné náklady podľa dohody nepreskúša, nevyčistí alebo neodstráni takéto látky; takto spôsobené meškanie nebude zahrnuté do počítania časového úseku podľa Harmonogramu prác).

  - Prijímateľ plne súhlasí a týmto poveruje a splnomocňuje Poskytovateľa uskutočniť všetky práce a poskytnúť všetky služby, ktoré majú byť vykonané v zmysle tejto Zmluvy a realizovať Projekt, ktorého vykonanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných záväzkov podľa podmienok tejto Zmluvy.

  - Zmluvné strany potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená na základe informácií obsiahnutých v Podkladoch.

  - Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť a predložiť Poskytovateľovi a/alebo jeho subdodávateľom všetky informácie týkajúce sa stavu a prevádzkovania Budovy, o ktoré Poskytovateľ požiada za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to počas celého obdobia platnosti Zmluvy.

  - Prijímateľ sa zaväzuje písomne upozorniť Poskytovateľa na akékoľvek zámery a aktivity týkajúce sa Budovy a jej využívania, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie povinností a udržanie garancie za úsporu zo strany Poskytovateľa, ako boli dohodnuté v tejto Zmluve.

  - Poskytovateľ zodpovedá za Návrh.

Článok 3

Predmet Zmluvy

  - Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:

    - Poskytovateľa vykonať s odbornou starostlivosťou Projekt za podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve; a

    - Prijímateľa uhradiť Poskytovateľovi cenu za vykonanie Projektu a to za podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve.

  - Poskytovateľ sa v rámci vykonania Projektu zaväzuje:

    - počas Obdobia príprav (Etapa I):

(i) 	vykonať Podrobnú analýzu,

(ii) 	vyhotoviť Návrh.

    - počas Obdobia modernizácie (Etapa II) zrealizovať Modernizáciu,

    - počas Obdobia garancie (Etapa III) poskytovať Služby.

Článok 4

Povinnosti Poskytovateľa v Období príprav (Etapa I) a Období modernizácie (Etape II)

  - Poskytovateľ počas Obdobia príprav (Etapa I):

    - vykoná Podrobnú analýzu a vypracuje Návrh v súlade s Harmonogramom prác;

    - doručí vypracovaný Návrh Prijímateľovi na schválenie, pričom Poskytovateľ môže Prijímateľovi doručiť aj len časť Návrhu v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu Modernizácie (t.j. najmä projekt pre stavebné povolenie); zvyšnú časť Návrhu (t.j. najmä realizačný projekt) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi na schválenie v súlade s Harmonogramom prác;

náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním Podrobnej analýzy a vypracovaním Návrhu sú zahrnuté v cene podľa článku 8 Zmluvy.

  - Počas Obdobia modernizácie (Etapa II) sa Poskytovateľ zaväzuje:

    - realizovať Modernizáciu s odbornou starostlivosťou na základe Návrhu schváleného Prijímateľom a v súlade so stavebným povolením, ak sa stavebné povolenie vyžaduje pre realizáciu Modernizácie;

    - dozerať a riadiť realizáciu Modernizácie, využijúc sústredene svoje najlepšie schopnosti;  Poskytovateľ nesie výlučnú zodpovednosť za konštrukčné spôsoby, metódy, techniky, postupy, procedúry a za koordináciu všetkých častí zhotovenia Projektu;

    - postupovať tak, aby na zhotovenie Projektu použil výhradne vhodné a spôsobilé výrobky resp. akékoľvek časti spĺňajúce technické a bezpečnostné podmienky v zmysle platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov;

    - zabezpečiť všetky dodávky a práce (pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak) a uhradiť všetky náklady na prácu, materiály, zariadenie a nástroje potrebné na správne uskutočnenie a dokončenie Modernizácie;

    - spolupracovať s Prijímateľom na zabezpečení všetkých potrebných povolení a vyjadrení relevantných samosprávnych orgánov a orgánov štátnej správy, ktoré sú potrebné na úspešné vykonanie Modernizácie v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vykonanie Modernizácie;

    - udržiavať Budovu a Areál Prijímateľa a ich okolie bez hromadenia odpadu vyplývajúceho z realizácie Modernizácie a priebežne odstrániť z Budovy, Areálu a ich okolia všetok takýto odpadový materiál; odpadový materiál sa dočasne uloží na dohodnutom mieste, ak ho Prijímateľ vyhlási za nepotrebný, Poskytovateľ ho zlikviduje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov na vlastné náklady;

    - prijať bezpečnostné opatrenia a poskytnúť ochranu na zabránenie poškodenia, zranenia alebo straty v dôsledku realizácie Modernizácie, najmä bude bezpodmienečne koordinovať realizáciu Modernizácie v súlade s pravidlami pre bezpečnosť a ochranu zdravia, protipožiarnymi pravidlami, hygienickými pravidlami v Budove a Areály a pod., pokiaľ takéto pravidlá existujú.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje odo Dňa začatia viesť stavebný/montážny denník o prácach, ktoré vykonáva. Do stavebného/montážneho denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru Prijímateľa, údaje o časovom postupe prác a pod. Stavebný/montážny denník počas realizácie Modernizácie musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. Prijímateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím zrealizovanej Modernizácie na základe Protokolu. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že Poskytovateľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, Poskytovateľ v stavebnom/montážnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Modernizácie. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, ich cenu, resp. termín dokončenia, predložia pracovníci oprávnení vykonávať záznam v stavebnom/montážnom  denníku, príslušnému útvaru svojej organizácie za účelom dohodnutia zmien dotknutých častí Zmluvy.

  - Poskytovateľ bude podľa Harmonogramu prác organizovať kontrolné dni, pozývať na nich oprávnené osoby a viesť z nich zápisnice.

  - Poskytovateľ počas Obdobia modernizácie zaškolí pracovníkov Prijímateľa, resp. ním určené osoby, ktoré budú podľa pracovného zaradenia, resp. zmluvných vzťahov u Prijímateľa vykonávať prevádzkovanie Budovy po zrealizovaní Modernizácie.

  - Poskytovateľ je oprávnený využiť kvalifikovaných subdodávateľov k splneniu všetkých svojich záväzkov. Poskytovateľ vyhodnotí kvalifikáciu takýchto subdodávateľov predtým, ako im zadá subdodávku. Prijímateľ súhlasí aby Poskytovateľ, podľa vlastného uváženia, vyberal a menil subdodávateľov. Poskytovateľ je však povinný oznámiť Prijímateľovi údaje o každom subdodávateľovi, vrátane uvedenia mena a priezviska, adresy pobytu a dátumu narodenia osôb oprávnených konať za každého subdodávateľa.  Poskytovateľ zaviaže subdodávateľov pri ich činnosti v Budove a Areáli dodržiavať relevantné ustanovenia tejto Zmluvy a rovnocenné podmienky vo vzťahu k tejto Zmluve.

  - Poskytovateľ doručí Prijímateľovi, po zrealizovaní Modernizácie, písomné oznámenie, v ktorom vyzve Prijímateľa na protokolárne prevzatie Budovy, Areálu a zrealizovanej Modernizácie. Podpisom Protokolu Zmluvnými stranami sa Modernizácia považuje za zrealizovanú a Obdobie modernizácie ukončené.

  - Do dvoch (2) týždňov po Dni skončenia Poskytovateľ odovzdá Prijímateľovi tieto doklady:

    - dve (2) vyhotovenia projektovej dokumentácie – skutočný stav;

    - zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej Modernizácie a pre všetky stroje a zariadenia:

      - osvedčenie o akosti a kompletnosti;

      - atesty potrebné na území Slovenskej republiky;

      - revízne správy potrebné na území Slovenskej republiky;

      - návody na montáž, údržbu a obsluhu;

    - osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, revízne správy.

  - V prípade, ak zavinením Poskytovateľa nebude realizácia Modernizácie ukončená riadne a včas v zmysle Harmonogramu prác, je Prijímateľ oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške [___] % za každý deň omeškania z ceny uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy, najviac ale [___] % z tejto ceny. Splatnosť faktúry je štyridsať päť (45) dní odo dňa jej doručenia.

Článok 5

Povinnosti Prijímateľa

  - Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy poskytnúť Poskytovateľovi akúkoľvek a všetku súčinnosť, ktorú Poskytovateľ vyžaduje za účelom riadneho vykonania Projektu.

  - Prijímateľ sa zaväzuje umožniť Poskytovateľovi prístup do Budovy a Areálu a vykonanie všetkých potrebných úkonov za účelom vykonania Podrobnej analýzy a poskytnúť mu akúkoľvek ďalšiu súčinnosť za účelom riadneho vyhotovenia Návrhu.

  - Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní Návrhu resp. časti Návrhu podľa bodu 4.1 Zmluvy udeliť Poskytovateľovi súhlas s Návrhom, resp. časťou Návrhu. Poskytovateľ môže odmietnuť udeliť Prijímateľovi súhlas s Návrhom, resp. časťou Návrhu len z dôvodu, že Návrh, resp. časť Návrhu, je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi alebo Podkladmi; v takom prípade je Prijímateľ oprávnený žiadať od Poskytovateľa úpravu Návrhu, resp. časti Návrhu.

  - V prípade, že pre realizáciu Modernizácie sa vyžaduje stavebné povolenie, Prijímateľ, ako stavebník, sa zaväzuje požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, ktoré určí podmienky realizácie Modernizácie bez zbytočného odkladu, nie však neskôr ako do [___] dní odo dňa, kedy prevzal od Poskytovateľa Návrh, resp. časť Návrhu v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu Modernizácie (t.j. najmä projekt pre stavebné povolenie) podľa bodu 4.1 Zmluvy. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety neplatí, ak Prijímateľ v súlade s bodom 5.3 Zmluvy odmietol udeliť Poskytovateľovi súhlas.

  - Prijímateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi Budovu a Areál za účelom začatia Modernizácie v lehote stanovenej Harmonogramom prác. O odovzdaní Budovy a Areálu Zmluvné strany podpíšu preberací protokol.

  - Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi spoluprácu pri realizácii Modernizácie. V rámci organizácie zabezpečovania činností v Budove bude organizovať uvoľnenie priestorov Budovy do takej miery, ako je to len možné, aby sa realizácia Modernizácie dala realizovať v bežnom pracovnom čase. Prijímateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác Poskytovateľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

  - Prijímateľ prevezme Modernizáciu do siedmych (7) pracovných dní odo dňa, kedy k tomu bol písomne vyzvaný po ukončení prác Poskytovateľom. Prijímateľ prevezme Modernizáciu aj po jednotlivých objektoch, ak ho na to Poskytovateľ vyzve. Deň skončenia je deň odovzdania a prevzatia posledného objektu v rámci Modernizácie. O odovzdaní/prevzatí podpíše Prijímateľ Protokol. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní a doposiaľ neodstránené budú zaevidované v Protokole a musia byť odstránené bez odkladu alebo v lehote uvedenej v Protokole. Prijímateľ prevezme Projekt aj s ojedinelými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Modernizácie a neznižujú jeho hodnotu.

  - Všetky prvky inštalované v rámci Modernizácie prechádzajú do vlastníctva Prijímateľa až úplným zaplatením ceny podľa bodu 8.4 Zmluvy. Nebezpečenstvo škody, straty alebo zničenia Modernizácie, jej časti prechádza na Prijímateľa momentom prevzatia Modernizácie resp. jej časti.

  - Prijímateľ na vlastné náklady poskytne počas realizácie Modernizácie elektrickú energiu, dodávku a odvod vody (kanalizácia), možnosť používať sociálne zariadenia, uzamykateľné priestory pre šatne a sklady materiálu alebo vhodný priestor na umiestnenie prenosných šatní a skladu, úplný prístup do Budovy (24 hodín denne, 7 dní v týždni), ak nie je v Podkladoch stanovené inak.

  - V prípade, že pre užívanie Modernizácie sa vyžaduje kolaudačné (prípadne iné) rozhodnutie, Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne po Dni skončenia požiadať príslušný stavebný (prípadne iný) úrad o vydanie predmetného rozhodnutia.

  - Prijímateľ je povinný vyhotoviť referenciu a zabezpečiť jej uloženie do evidencie referencií podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, a to tridsiatich (30) dní:

    - odo dňa zrealizovania Modernizácie v časti týkajúcej sa Modernizácie;

    - odo dňa doručenia správy Poskytovateľa podľa bodu 10.2 Zmluvy za každú Ročnú úsporovú periódu v časti týkajúcej sa príslušnej Ročnej úsporovej periódy.

Článok 6

Záruka

  - Poskytovateľ zaručuje, že akékoľvek zariadenia dodané a inštalované Poskytovateľom uvedené v tejto Zmluve budú bez akýchkoľvek funkčných chýb. Táto záruka nadobudne účinnosť Dňom skončenia, a je platná na obdobie dvoch (2) rokov odo Dňa skončenia, s výnimkou výrobkov, u ktorých ich výrobca zaručuje dlhšiu záručnú lehotu ako dva (2) roky. Ak sa počas tohto záručného obdobia ukáže, že akákoľvek časť je nefunkčná, Poskytovateľ podľa vlastného uváženia buď túto časť opraví, alebo ju vymení.

  - Poskytovateľ zaručuje, že akékoľvek práce vykonané Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľmi uvedené v tejto Zmluve budú bez akýchkoľvek funkčných chýb. Táto záruka nadobudne účinnosť Dňom skončenia, a je platná na obdobie piatich (5) rokov odo Dňa skončenia, s výnimkou prác, u ktorých ich dodávateľ zaručuje dlhšiu záručnú lehotu ako päť (5) rokov. Ak sa počas tohto záručného obdobia ukáže, že akákoľvek časť je nefunkčná, Poskytovateľ podľa vlastného uváženia buď túto časť opraví, alebo ju vymení.

  - Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Modernizácia v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Modernizácii na Prijímateľa. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Modernizácia bude zrealizovaná v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  - Záruka za akosť sa neposkytuje na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na dodávke, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia Zmluvy.

  - Záruka za akosť zaniká ihneď, ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa Prijímateľ vykoná sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorá nie je Poskytovateľom výslovne splnomocnená, zmeny alebo opravy Modernizácie alebo jej časti.

  - Záruka sa nevzťahuje pre prípad, ak Modernizácia, alebo jej časť, bola poškodená Prijímateľom, alebo treťou osobou v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, alebo v dôsledku zanedbania povinnosti či vyššej moci.

  - Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Prijímateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Prijímateľa a ten na ich použití trval. Poskytovateľ je povinný po obdržaní podkladov od Prijímateľa bez zbytočného odkladu upozorniť na zrejmé nedostatky týchto podkladov.

  - Prijímateľ nemôže uplatniť právo zo zjavných vád Modernizácie, ak nevytkne zjavné vady Modernizácie, ktoré zistil, alebo mal zistiť, pri odovzdaní a prevzatí Modernizácie a neuviedol ich v Protokole.

  - Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nezapočítava.

  - Prijímateľ bez zbytočného odkladu oznámi Poskytovateľovi skryté vady Modernizácie, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. V oznámení Prijímateľ uvedie ako sa vady prejavujú a priloží alebo označí dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť nároku.

  - Poskytovateľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu uplatnenej vady zvolá reklamačné konanie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vadách, na ktoré prizve povereného zástupcu Prijímateľa. Ak dôjde k uznaniu reklamovanej vady za oprávnenú, dohodnú strany termín jej odstránenia, o čom spíšu zápisnicu.

  - Ak reklamuje Prijímateľ u Poskytovateľa vady Modernizácie v záručnej dobe, je Poskytovateľ povinný tieto odstrániť v dojednanom termíne bezplatne. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neprimerane vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Modernizácie, môžu sa Zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny bez odstránenia reklamovaných vád.

Článok 7

Spolupráca Zmluvných strán počas Obdobia garancie (Etapa III)

  - Poskytovateľ sa počas Obdobia garancie zaväzuje Prijímateľovi poskytovať Služby ako sú uvedené v Prílohe č. 6 Zmluvy.

  - Ak by bolo potrebné podľa úsudku Poskytovateľa doplniť Modernizáciu s cieľom dosiahnuť Garantované ročné úspory a realizovať ďalšie práce a nainštalovať ďalšie komponenty po uplynutí Obdobia modernizácie počas Obdobia garancie, je Poskytovateľ oprávnený vykonať takúto inštaláciu na vlastné náklady podľa rovnakých ustanovení aké sú použité pre realizáciu Modernizácie počas Obdobia modernizácie. Poskytovateľ má okrem toho právo nahradiť zameniteľné časti alebo zariadenia, ak takéto zameniteľné časti a zariadenia sú funkčné a rovnakej alebo lepšej kvality než časti a zariadenia, za ktoré budú zamenené. Na všetky doplnky a náhrady sa budú vzťahovať rovnaké záruky ako na originálne časti a zariadenia.

  - Prijímateľ je zodpovedný za to, že Budova je udržiavaná so starostlivosťou obozretného hospodára v dobrom stave počas celej doby platnosti Zmluvy najmenej na úrovni existujúcej v čase vydania Podkladov. Všetky stavebné, montážne a údržbárske činnosti nutné počas celej doby platnosti Zmluvy budú realizované Prijímateľom na jeho náklady. Takéto činnosti budú vždy uskutočňované v súlade s relevantnými právnymi predpismi a podľa technických a stavebných noriem a predpisov.

  - Prijímateľ  najmä:

    - preberá plnú zodpovednosť za funkčnosť a bezporuchový chod všetkých zariadení, ktoré bezprostredne súvisia s Modernizáciou, aj keď nie sú uvedené v rozsahu Modernizácie ako uvádza Príloha č. 4 Zmluvy, ak majú vplyv na spôsob prevádzkovania Budovy a spotrebu energie v Budove; takisto preberá plnú zodpovednosť za riadnu obsluhu a chod všetkých zariadení zahrnutých v rozsahu Modernizácie;

    - počas Obdobia garancie sa zaväzuje riadne udržiavať a prevádzkovať Budovu v súlade s platnými technickými normami tak, aby v spolupráci s Poskytovateľom Garantované ročné úspory boli dosiahnuté;

    - povolí Poskytovateľovi úplný prístup (7 dní v týždni, 24 hodín denne) do Budovy pre vykonanie činností, súvisiacich so zabezpečením dosiahnutia Garantovaných ročných úspor.

  - Poskytovateľ vymenuje počas trvania Obdobia garancie špecialistu na riadenie Služieb s rozsahom podľa Prílohy č. 6 Zmluvy. Prijímateľ bude bez meškania poskytovať všetky primerane požadované informácie v súvislosti so špecialistovou funkciou. Prijímateľ zabezpečí, že pracovníci, ktorí budú prevádzkovať Budovu, sa bez závažného dôvodu neodmietnu bezodkladne a bezvýhradne riadiť inštrukciami Poskytovateľa. V prípade rozporu zástupcovia Zmluvných strán ihneď spíšu zápisnicu, v ktorej zadokumentujú problém.

  - Poskytovateľ počas Obdobia garancie priebežne zdokumentuje zmeny v Budove a jej užívaní / prevádzkovaní a tieto zápisy v primeranom čase odsúhlasí s Prijímateľom.

  - Na základe osobitnej písomnej dohody sa Zmluvné strany môžu dohodnúť na úprave rozsahu Služieb a to tak, že Poskytovateľ na seba preberie určité záväzky Prijímateľa uvedené v tomto článku 7 Zmluvy a/alebo Poskytovateľ poskytne ďalšie plnenia a služby nad rámec tejto Zmluvy v súvislosti s Projektom. Táto dohoda sa stane súčasťou Prílohy č. 6 Zmluvy, pričom jej ustanovenia budú mať prednosť pred ustanoveniami tohto článku 7 Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tohto sú vedomé najmä vo vzťahu k dohodnutej cene za Služby uvedenej v bodoch 8.6 až 8.9 Zmluvy.

Článok 8

Cena

  - Cena za  Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) bez DPH je:

[_____]EUR

slovom: ([_____] eur)

Cena zahrňuje spracovanie Podrobnej analýzy, Návrhu a realizáciu Modernizácie aj realizáciu prípadných doplnkov v zmysle bodu 7.2 počas Obdobia garancie (Etapa III).

  - Cena za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) spolu s DPH podľa predpisov platných v deň podpísania Zmluvy je:

[_____]EUR

slovom: ([_____] eur)

  - Cena za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) spolu bez DPH vrátane financovania je:

[_____]EUR

slovom: ([_____] eur)

Cena zahrňuje realizáciu Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) podľa bodu 8.1 Zmluvy a ďalej zahrňuje náklady na financovanie v súlade so splátkovým kalendárom predvídaným v Prílohe č. 7 Zmluvy.

  - Cena za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) spolu vrátane financovania s DPH podľa predpisov platných v deň podpísania tejto Zmluvy je:

[_____]EUR

slovom: ([_____] eur)

  - Po vykonaní Modernizácie Poskytovateľ vystaví faktúru na sumu uvedenú v bode 8.4 Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude v mesačných / štvrťročných / polročných splátkach, z ktorých prvá je splatná 30 / 90 /180 dní po Dni skončenia.

  - Cena Služieb, špecifikovaných v Prílohe č. 4 Zmluvy, bez DPH je:

[_____]EUR ročne

slovom: ([_____] eur)

  - Cena Služieb s DPH podľa predpisov platných v deň podpísania tejto Zmluvy je:

[_____]EUR ročne

slovom: ([_____] eur)

  - Služby bude Poskytovateľ fakturovať mesačne / štvrťročne / polročne v termínoch spolu s faktúrami za Modernizáciu podľa bodu 8.6 Zmluvy.

  - Ak v priebehu Obdobia garancie (Etapa III) ročná inflácia (Harmonised Index of Consumer Prices publikovaný European Central Bank) prekročí [___] % bude Poskytovateľ oprávnený adekvátne zvýšiť cenu za Služby podľa bodu 8.4 Zmluvy.

  - Poskytovateľ je oprávnený fakturovať samostatnými faktúrami za každú oneskorenú platbu pokutu vo výške [___] % z príslušnej dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Splatnosť faktúry je štyridsať päť (45) dní.

Článok 9

Financovanie Projektu

  - Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Projekt podľa ustanovenia článku 8 Zmluvy v termínoch, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 7 Zmluvy.

  - Ak Prijímateľ zamýšľa použiť na financovanie Projektu prostriedky z iných ako vlastných zdrojov  vyhlasuje, že vykonal všetky aktivity nutné pre zabezpečenie týchto finančných prostriedkov do dňa podpisu tejto Zmluvy a zaväzuje sa naďalej konať tak, aby tieto finančné zdroje zabezpečil v súlade s pravidlami ich poskytovania v termíne, ktorý je v súlade s harmonogramom platieb v Prílohe č. 7 Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie Prijímateľa bez zbytočného meškania doručiť, resp. vytvoriť a doručiť všetky podporné dokumenty, ktoré je schopný a oprávnený vo svojom mene vytvoriť a dať k dispozícii Prijímateľovi, o ktoré ho Prijímateľ v  tejto súvislosti požiada.

  - Všetky finančné záväzky, vyplývajúce z tejto Zmluvy, sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť aj v prípade, že finančné zdroje uvedené v bode 9.2 Zmluvy nezískal.

Článok 10

Záruka Poskytovateľa za úsporu energie

  - Poskytovateľ zaručuje, že Garantované ročné úspory, podľa výpočtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy, budú dosahované počas Obdobia garancie (Etapa III), ak táto Zmluva nebude predčasne ukončená. Akékoľvek úspory nákladov dosiahnuté počas Obdobia modernizácie (Etapa II) budú prislúchať v prospech Prijímateľa.

  - Po ukončení každej Ročnej úsporovej periódy pripraví Poskytovateľ správu, v ktorej vyhodnotí výsledky postupom podľa Prílohy č. 2 Zmluvy a predloží toto hodnotenie Prijímateľovi do jedného mesiaca od skončenia hodnotenej periódy. Táto správa bude takisto obsahovať odporučenia pre ďalší postup a návrhy opatrení na realizáciu (ak je to potrebné).

  - Ak podľa ročného vyhodnotenia príde k Výpadku úspor, Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť tento problém rokovaním bez zbytočného meškania, pričom uplatnia nasledujúce pravidlá:

    - ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zapríčinené výlučne zo strany Poskytovateľa, zatiaľ čo Prijímateľ splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, Poskytovateľ je povinný uhradiť finančnú hodnotu Výpadku úspor vypočítanú podľa Prílohy č. 2 Zmluvy;

    - ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zavinené oboma Zmluvnými stranami, Zmluvné strany sa bez zbytočného meškania dohodnú na svojom podiele zodpovednosti; Poskytovateľ je v takomto prípade povinný odškodniť Prijímateľa len do výšky svojho zavinenia.

  - V prípade, že nedôjde k dohode Zmluvných strán v otázke výšky a podielu ich zodpovednosti, Zmluvné strany súhlasia s riešením sporu treťou stranou, a to Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

  - Odškodnenie sa uskutoční do štyridsiatich piatich (45) dní po odsúhlasení zodpovednosti Poskytovateľa za neplnenie Garantovaných ročných úspor.

  - Maximálnou náhradou v prípade, že Garantované ročné úspory neboli dosiahnuté, je finančná hodnota Garantovaných ročných úspor. Odškodnenie je v každom prípade obmedzené hodnotou Garantovaných ročných úspor vypočítaných podľa Prílohy č. 2 Zmluvy.

  - Nasledujúce záväzky Poskytovateľa sú podmienkou platnosti záväzkov Poskytovateľa uvedených v článku 9 tejto Zmluvy:

    - Prijímateľ bude obsluhovať, udržiavať a opravovať Budovu podľa podmienok tejto Zmluvy;

    - Prijímateľ neuskutoční žiadne zmeny, dodatky alebo zlepšenia Budovy, ktoré by mohli ovplyvniť z toho vyplývajúcu spotrebu energie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa; Poskytovateľ je na základe tejto skutočnosti oprávnený, po dohode s Prijímateľom, upraviť výšku Garantovaných ročných úspor;

    - Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách aktivít, ako napríklad zmeny v používaní Budovy, o poruchách a modifikáciách na Budove, ktoré by mohli mať dopad na spotrebu energie a o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa pracovného rozvrhu, stratégie a podmienok ako pripájanie a odpájanie Budovy a jej častí na energetický zásobovací systém, o prerušeniach v dodávke energie, o akomkoľvek zhoršení alebo zmene technických charakteristík Budovy alebo jej charakteristík tepelnej izolácie, o značnom poklese alebo raste počtu ľudí bývajúcich, pracujúcich a / alebo zdržiavajúcich sa v Budove, o zmenách v používaní technológie a o akomkoľvek narušení alebo poškodení Budovy, a to pred nadobudnutím účinnosti týchto plánov a zmien, alebo, v prípade neplánovaných zmien, bez zbytočného odkladu po tom, čo k takým zmenám a udalostiam prišlo.

  - Poskytovateľ má právo prispôsobiť garanciu na úspory, ak sa technický stav Budovy, alebo ich využívanie významne zmení oproti stavu existujúcemu v čase vydania Podkladov alebo po uskutočnenej realizácii Modernizácie, bez ohľadu na skutočnosť, či o takýchto zmenách Prijímateľ Poskytovateľa informoval alebo neinformoval:

Pre prípad, že Prijímateľ nesúhlasí s prispôsobením garancie Poskytovateľa na úspory, Zmluvné strany sa dohodli na riešení sporu treťou stranou, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

  - Prijímateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že realizovaná Modernizácia energetických služieb bola navrhnutá na základe Podkladov Prijímateľa. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo zmeniť výšku Garantovaných ročných úspor, ak sa preukáže, že údaje v týchto podkladoch mali významné chyby. V prípade, že nedôjde k dohode Zmluvných strán v otázke výšky úpravy garancie na úspory, súhlasia Zmluvné strany na riešení sporu treťou stranou, a to Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

  - V prípade Prebytku úspor v jednotlivých Ročných úsporových periódach vzniká Poskytovateľovi nárok na odmenu vo výške [___] % z finančnej hodnoty Prebytku úspor, pričom bude Poskytovateľ oprávnený fakturovať takúto odmenu najneskôr do štyridsiatich piatich (45) dní po vyhodnotení príslušnej Ročnej úsporovej periódy so splatnosťou faktúry 30/60 dní. Prijímateľ musí Poskytovateľovi odsúhlasiť riadne vypočítanú odmenu na základe preukázateľných nadúspor podľa predchádzajúcej vety.

  - Prijímateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že budú rešpektovať stanoviská Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v prípade sporov podľa tohto článku ako konečné a záväzné rozhodnutia. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poplatky spojené s týmto riešením uhradia Zmluvné strany podľa miery svojho zavinenia, podľa rozhodnutia o miere zavinenia, ktoré uvedie Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ak mieru zavinenia Slovenská inovačná a energetická agentúra nerozhodne, budú strany niesť poplatky rovným dielom.

V prípade, že Slovenská inovačná a energetická agentúra prestane existovať, dohodnú sa Zmluvné strany na inej odbornej inžinierskej organizácii, akceptovateľnej obidvoma Zmluvnými stranami a budú sa podieľať na poplatkoch vzniknutých pri riešení sporu podielom rovnajúcim sa miere ich zavinenia. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na takejto inej odbornej inžinierskej firme, Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného súdu Slovenskej republiky.

  - Akékoľvek možnosti zmeny tejto Zmluvy opísané v tejto Zmluve nesmú viesť k porušeniu ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 11

Poistenie

  - Prijímateľ sa zaväzuje na vlastné náklady poistiť Budovu počas platnosti tejto Zmluvy na primeranú výšku, najmenej však na hodnotu podľa bodu 8.2 Zmluvy. Poistenie Budovy sa musí vzťahovať aj na prípady poškodenia a zničenia vplyvom živelnej udalosti a to bez obmedzenia. Prijímateľ sa zaväzuje poistné dokumenty predložiť bezodkladne na výzvu Poskytovateľa.

Článok 12

Postúpenie Zmluvy

  - Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť žiadne zo svojich práv a povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou práva Poskytovateľa na úhradu ceny za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) spolu podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy a takáto pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi je prevoditeľná na akúkoľvek tretiu osobu a to bez súhlasu Prijímateľa.

Článok 13

Porušenie záväzkov a ukončenie Zmluvy

  - Zmluvné strany súhlasia, že táto Zmluva je dlhodobou zmluvou a pokiaľ nebude predčasne ukončená, trvá až do splnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.

  - Každá zo Zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou.

  - Poskytovateľ má však právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade:

    - ak je Budova značne poškodená alebo zničená a nie je Prijímateľom v primeranej lehote zodpovedajúcej rozsahu a charakteru poškodenia alebo zničenia opravená alebo úplne nahradená,

    - ak sa podstatne zmenilo užívanie Budovy a / alebo sa podstatne zmenila spotreba energie v porovnaní so stavom v čase vydania Podkladov,

    - ak sa Prijímateľ omešká viacej ako [___] pracovných dní s akoukoľvek platbou jeho záväzkov podľa článku 8 Zmluvy,

    - ak sú zahájené akékoľvek súdne kroky týkajúce sa konkurzu alebo vyrovnania, platobnej neschopnosti Prijímateľa alebo podobné právne kroky,

    - ak akékoľvek vyhlásenie Prijímateľa v Zmluve sa preukáže ako nepravdivé,

    - ak Prijímateľ napriek upozorneniu a výzve Poskytovateľa neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť vyžadovanú podľa Zmluvy alebo odmietne poskytnúť súčinnosť.

  - Prijímateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sú zahájené akékoľvek súdne kroky proti Poskytovateľovi týkajúce sa konkurzu alebo vyrovnania, platobnej neschopnosti alebo podobné právne kroky.

  - Odstúpenie od Zmluvy pôsobí len do budúcnosti, pričom plnenia poskytnuté Zmluvnými stranami pred dňom odstúpenia, ako aj nároky, ktoré im vznikli z plnenia tejto Zmluvy pred dňom odstúpenia, zostávajú odstúpením od Zmluvy nedotknuté.

Článok 14

Náhrada škody

  - Zmluvné strany sa dohodli na limitácii zodpovednosti Poskytovateľa za škody spôsobenú realizáciou Modernizácie alebo v súvislosti s realizáciou Modernizácie podľa tejto Zmluvy do výšky ceny podľa bodu 8.3 tejto Zmluvy, limitácia maximálnej výšky náhrady škody neplatí v prípade škody spôsobenej Poskytovateľom úmyselne. Zmluvné strany sa dohodli, že suma predstavuje regulárne a primerané maximálne odškodnenie z dôvodu zodpovednosti Poskytovateľa za neúmyselnú škodu alebo nedbanlivosť. Prijímateľ súhlasí s tým, že vyššie dojednaná limitácia maximálnej výšky náhrady škody je podmienkou realizácie Modernizácie.

Článok 15

Ochrana informácií

  - Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, používať Dôverné informácie výlučne na účely plnenia Zmluvy, neposkytnúť a nesprístupniť Dôverné informácie tretím osobám a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak:

    - ide o zverejnenie samotného textu Zmluvy a hodnotiacich kritérií Zmluvy z dôvodu transparentnosti;

    - to bude potrebné pre plnenie jej povinností a/alebo pre výkon jej práv zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou alebo ak zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov tretím osobám, bude vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

    - ak na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci,

    - ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,

    - ak treťou osobou bude právny zástupca, audítor alebo daňový poradca Zmluvnej strany, ktorý zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti,

    - ak treťou osobou bude osoba, ktorá má vo vzťahu k Poskytovateľovi postavenie Ovládajúcej osoby podľa § 66 a 66a Obchodného zákonníka.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Zmluvy, vrátane obsahu všetkých jej príloh, je verejný a nevzťahujú sa naň ustanovenia o ochrane informácií ako ustanovuje bod 15.1 Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, informácie ktoré boli použité za účelom uzatvorenia Zmluvy, vrátane jej príloh, sa naďalej považujú za Dôverné informácie, pokiaľ nevyplývajú zo Zmluvy a jej príloh.

Článok 16

Komunikácia a oprávnené osoby

  - Zmluvné strany určujú, na účely vzájomnej komunikácie pre účely plnenia Zmluvy, nasledovné kontaktné osoby:

    - Prijímateľ:

Vo veciach technických:	[____]

Email:				[____]

Telefón:			[____]

Vo veciach zmluvných:		[____]

Email:				[____]

Telefón:			[____]

    - Poskytovateľ:

Vo veciach technických:	[____]

Email:				[____]

Telefón:			[____]

Vo veciach zmluvných:		[____]

Email:				[____]

Telefón:			[____]

Článok 17

Právo duševného vlastníctva k Projektu

  - Ak by Projekt alebo akákoľvek jeho časť bola predmetom ochrany priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, Poskytovateľ Prijímateľovi pre účely užívania, prevádzky, údržby a zmeny Projektu, udeľuje nevýhradnú, územím Slovenskej republiky teritoriálne obmedzenú, neprevoditeľnú a časovo neobmedzenú licenciu v rámci patentu alebo iných práv premysleného vlastníctva vlastnených Poskytovateľom alebo treťou stranou, od ktorej Poskytovateľ nadobudol právo udeľovať licenciu.

Článok 18

Vyššia moc

  - Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom OVZ. OVZ môžu byť najmä živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia a iné obdobné okolnosti. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov, založených touto Zmluvou a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

  - Strana dotknutá OVZ je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana, odvolávajúca sa na OVZ druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti.

  - Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku OVZ v plnení svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie tejto Zmluvy, ktorým nebránia OVZ.

Článok 19

Záverečné ustanovenia

  - Zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni  jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom podpisu Zmluvy Zmluvnými stranami a končí uplynutím Obdobia garancie (Etapa III).

  - Zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a žiadne vyhlásenia, sľuby alebo dohody, ktoré sa uzatvorili pred podpísaním tejto Zmluvy, nemenia dohody a záväzky, ktoré sú v nej zakotvené.

  - Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať iba prostredníctvom písomných dodatkov, ktoré podpísali Zmluvné strany.

  - Práva a záväzky Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa riadia slovenskými právnymi predpismi.

  - Zmluvné strany pre prípad sporu majúci pôvod v tejto Zmluve určujú právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky pre právoplatné rozhodnutie predmetného sporu, pričom pre rozhodnutie sa použijú hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy platné v Slovenskej republike.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pri výkone svojich práv a povinností podľa Zmluvy sa budú riadiť podľa princípov Európskeho Etického Kódexu pre Energy Performance Contracting, ktorého znenie je zverejnené na stránke http://www.apes-sk.eu/eticky-kodex/.

  - Nasledovné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

Príloha č. 1	Budova a Areál

Príloha č. 2	Garantované ročné úspory a Bilancia úspor a platieb

Príloha č. 3	Harmonogram prác

Príloha č. 4	Rozsah Modernizácie

Príloha č. 5	Obdobie garancie

Príloha č. 6	Služby

Príloha č. 7	Splátkový kalendár

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že znenie Zmluvy je určité a zrozumiteľné, že obsah Zmluvy je v súlade s ich skutočnou a slobodnou vôľou a na dôkaz vyššie uvedeného Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

V ______________ dňa ______ 				V ______________ dňa ______

___________________________				___________________________

[____]								[____]

[____]								[____]

[____]								[____]